**Из Отчета ТСЖ 2013**

**III. Планы на 2014 год.**

 1.     **Закрытие периметра территории ТСЖ. (приложение № 5, Отчета)**

Во избежание транспортного и пешеходного коллапса, закрытия территории ГринЛандии будет производиться постепенно. Мы это разбили на три этапа:

**Этап 1: Ограничение въезда автотранспорта.**

- Подписание автовладельцем согласия с документом ТСЖ «Правила пользования придомовой территорией», с документом можно ознакомиться на официальном сайте ТСЖ в разделе «Документы»

- Занесение контактной информации о автовладельце и автомобиле в реестр автомобилистов ТСЖ «ГринЛандия»

- Выдача пропуска на автомобиль, с номером из реестра. Для визуального определения своих машин находящихся во дворе ТСЖ.

- Выдача радиобрелков.

 - Установка автоматики и телеметрии для контроля доступа на дворовую территорию

**Этап 2:       Частичное ограничение входа на территорию ГринЛандии.**

- Выдача «таблеток» для прохода через калитки.

- Закрытие двух калиток на магнитные замки. Первая калитка со стороны ПТУ. Вторая калитка стороны дома ЛенСпецСМУ (свечка).

**Этап 3:  Окончательное ограничение входа на территорию ГринЛандии.**

- закрытие на магнитные замки оставшихся калиток у въездных/выездных ворот.

- установка переговорного блока с видеокамерой на входе на территорию ТСЖ, для пропуска посторонних.